编制说明

1、为规范工程建设项目勘察招标投标活动，保障招标人和投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》以及《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等有关法律、法规制定本《北京市建设工程勘察招标文件示范文本》(以下简称《勘察招标文件范本》)。

2、《勘察招标文件范本》是指导招标人编制工程建设项目勘察招标文件的示范性文本。招标人可根据工程建设项目的规模大小、难易程度等，在依法编制招标文件时进行适当的调整或修改。

3、编写依据：

3.1全国人大、国务院等各部委有关法规：

3.1.1《中华人民共和国招标投标法》

------------------(主席令第21号，2000年1月1日施行)

3.1.2《工程建设项目招标范围和规模标准规定》

-----------------(国家计委3号令，2000年5月1日施行)

3.1.3《招标公告发布暂行办法》

-----------------(国家计委4号令，2000年7月1日施行)

3.1.4《工程建设项目自行招标试行办法》

-----------------(国家计委5号令，2000年7月1日施行)

3.1.5《评标委员会和评标方法暂行规定》

------(国家计委等7部委令第12号，2001年7月5日施行)

3.1.6《评标专家和评标专家管理暂行办法》

----------------(国家计委29号令，2003年4月1日施行)

3.1.7《工程建设项目勘察设计招标投标办法》

-----(国家发改委等8部委令第2号，2003年8月1日施行)

3.1.8《工程勘察设计收费管理规定》

----(国家计委计价格[2002]10号，2002年3月1日起施行)

3.1.9《招标代理服务收费管理暂行办法》

-----(国家计委计价格[2002]1980号，2003年1月1日施行)

3.1.10《关于招标代理服务收费有关问题的通知》

--------------------(国家发改委发改办价格[2003]857号)

3.2北京市政府及委、办、局有关法规：

3.2.1《北京市工程建设项目招标投标范围和规模标准规定》

------------(北京市政府令第89号，2002年1月1日施行)

3.2.2《北京市招标投标条例》

---(北京市人大常委会公告第63号，2002年11月1日施行)

3.2.3《北京市建设工程招标投标监督管理规定》

-----------(北京市政府令第122号，2003年6月1日施行)

3.2.4《北京市规划委员会建设工程勘察设计招标投标备案程序暂行规定》

--------(市规发［2002］第1003号，2002年7月31日施行)

3.2.5《北京市发展计划委员会关于指定发布依法必须招标项目招标公告的媒介的公告》

----(京计政策字［2002］2052号，2002年10月23日施行)

3.2.6《北京市工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项实施办法》

-----(京计政策字［2002］2243号，2002年11月7日施行)

3.2.7《北京市招标投标活动违法行为记录系统管理办法》

---------(京计政策文［2003］1038号，2003年9月15日施行)

3.2.8《北京市规划委员会建设工程评标专家名册管理办法》

---------(市规发［2003］1236号，2003年9月15日施行)

3.2.9《关于建设工程勘察设计招投标与规划管理程序衔接有关问题的通知》

--------(市规发［2003第1414号，2003年11月1日施行］

4、《勘察招标文件范本》的组成：

4.1招标公告

4.2投标邀请书

4.3资格预审文件

4.4招标文件

5、资格审查说明

5.1资格审查可分为资格预审和资格后审两种。

5.2资格预审是在招标公告发出后，招标人对投标申请人是否依然具备承担本招标项目的工程勘察能力和管理水平进行审查的过程。

5.3资格后审是指招标人根据投标人的资质、业绩等情况准许初步符合标准的投标人参加投标，在递交标书后，再进行资格审查，判断其是否具备满足招标文件要求的投标人条件，和承担本招标项目的工程勘察能力和管理水平。

5.4资格审查合格是授予合同的必要条件之一，如投标人不能满足此类相关要求，则投标人将不能通过资格审查，其投标文件将不再评审，以废标或无效标进行处理。

6、其他有关问题的说明

6.1建议招标人尽可能地采用资格预审方式。

6.2投标文件中勘察收费报价，应符合《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)的规定，否则应作为废标处理。按《工程勘察设计收费管理规定》建设项目总投资估算额500万元以下的工程勘察实行市场调节价，其勘察收费报价则不受此限制。

6.3《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第二十条规定：除不可抗力原因外，招标人在发布招标公告或者发出投标邀请书后不得终止招标，也不得在出售招标文件后终止招标。

6.4《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第三十三条规定：勘察设计评标一般采取综合评估法进行。本示范文本中评分标准采用了综合评估法，并进行了量化。招标人可根据项目实际情况进行调整。招标文件中没有规定的标准和方法，不得作为评标的依据。

6.5《北京市招标投标条例》第三十八条规定：招标人收取投标保证金的，在与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

6.6《北京市招标投标条例》第三十五条规定：依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

6.7《北京市建设工程招标投标监督管理规定》第十四条规定：建设工程勘察设计投标文件，应当由具有与投标建设工程相应资格的注册建筑师、注册工程师签章并加盖单位公章。本示范文本提供了资格预审申请文件和投标函的封面格式，招标人可参考采用。

6.8招标人应为勘察人提供基础资料和工作便利条件，便于勘察人开展工作。

6.9以下文件中提到的“身份证明”指：身份证、军官证、护照、驾驶证等。

目  录

招标公告	7

投标邀请书	13

资格预审文件

第一章 资格预审须知	19

第二章 资格预审申请文件	24

招标文件

第一章  投标须知	36

第二章  合同条款	51

第三章  合同相关文件格式	59

第四章  技术标准及工作要求	65

第五章  资料清单………………………………………………………………………………………..71

第六章  投标文件格式	73

第七章  资格审查	83

第八章  评标方法和评分标准…………………………………………………………………………97

招标公告

(适于资格预审)

项目编号：

1、        (项目法人单位)       (以下简称“招标人”)的      (项目名称)      ，已由       (项目批准机关名称)    批准建设，批准文号为                     ，规划批准文号为                       ，建设资金业已落实。现招标人决定对该项目的工程勘察进行公开招标，选定勘察单位。

2、本次招标项目概况如下：

2.1招标范围为        (说明本项目招标范围及包含主要内容)         ；

2.2合同段分为        (说明合同段划分数量及划分界面)             ；

2.3建设地点为        (说明建设具体位置)                       ；

2.4建设规模为        (说明建设里程/长度/深度/平方米)   　       ；

2.5经济性质为        (说明经济性质为国有/股份/私有/外资/其它)    ；

2.6资金来源为        (说明资金来源为拨款/贷款/自有/其它)        ；

2.7勘察周期为        (说明开工日期/完工日期/阶段资料提交日期等)  。

3、本招标项目   (第  合同段)   要求投标申请人须是具备建设行政主管部门核发的工程勘察      类     级或以上资质的法人或其他组织，并有类似项目的工程勘察经验。

4、投标申请人可对上述   （一个或多个合同段）   招标项目独立申请资格预审，也可自愿组成联合体申请资格预审，只有资格预审合格的投标申请人才能参加投标。本项目资格预审后投标人数量：      名。

5、投标申请人可于    年    月    日    时至    年    月    日    时，持法人营业执照(副本)、勘察资质证书(副本)、单位介绍信和经办人身份证明，到    (获取预审文件地址)         处购买、领取资格预审文件（公休日、节假日除外）。

6、资格预审文件每套售价为人民币      元，售后不退。

7、资格预审申请文件按要求编制后，于    年    月    日    时以前送至(提交预审文件地址)      处，逾期送达或不符合规定的资格预审申请文件将被拒绝。

8、本招标项目将对未中标人   是/否   给予补偿，金额为         。

9、招标人将及时告知投标申请人资格预审结果，并向通过资格预审的投标申请人发出资格预审合格通知书。

招 标 人：             (全称)  (盖章)

地    址：                            邮政编码：

联系电话：                   传　　真：

联 系 人：

招标代理机构：       (全称)  (盖章)

地    址：                            邮政编码：

联系电话：                   传　　真：

联 系 人：

日期：    年    月    日

注：本招标公告适用于资格预审形式。

招标人可视项目实际情况，决定是否接受投标申请人以联合体形式投标。联合体各方均应具备规定的相应条件，由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的单位确定资质等级。

资格预审文件售价应只收取成本费，并符合北京市物价局相关规定。

招标公告

(适于资格后审)

项目编号：

1、        (项目法人单位)       (以下简称“招标人”)的      (项目名称)      ，已由       (项目批准机关名称)    批准建设，批准文号为                     ，规划批准文号为                       ，建设资金业已落实。现招标人决定对该项目的工程勘察进行公开招标，选定勘察单位。

2、本次招标项目概况如下：

2.1招标范围为        (说明本项目招标范围及包含主要内容)         ；

2.2合同段分为        (说明合同段划分数量及划分界面)             ；

2.3建设地点为        (说明建设具体位置)                       ；

2.4建设规模为        (说明建设里程/长度/深度/平方米)            ；

2.5经济性质为        (说明经济性质为国有/股份/私有/外资/其它)    ；

2.6资金来源为        (说明资金来源为拨款/贷款/自有/其它)        ；

2.7勘察周期为        (说明开工日期/完工日期/阶段资料提交日期等)  。

3、本招标项目   (第  合同段)   要求投标申请人须是具备建设行政主管部门核发的工程勘察      类     级或以上资质的法人或其他组织，并有类似项目的工程勘察经验。

4、本招标项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，资格审查内容与标准详见招标文件中的相应要求，只有资格后审合格的投标申请人才有可能被授予合同。

5、投标申请人可对上述   （一个或多个合同段）   招标项目独立申请，也可自愿组成联合体申请。

6、投标申请人可于    年    月    日    时至    年    月    日    时，持法人营业执照(副本)、勘察资质证书(副本)、单位介绍信和经办人身份证明，到    (获

取招标文件地址)         处获取招标文件和相关资料（公休日、节假日除外）。

7、招标文件每套售价为人民币      元，售后不退。相关资料每套押金为人民币      元，当投标人退还全部资料时，该押金将被同时全额无息退还。

8、本招标项目将对未中标人   是/否   给予补偿，金额为         。

9、投标文件按要求编制后，于    年    月    日    时以前送至(提交投标文件地址)      处，逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝。投标文件递交截止的同一时间，在     (开标地点)     将公开进行开标。

招 标 人：            (全称)  (盖章)

地    址：                            邮政编码：

联系电话：                   传　　真：

联 系 人：

招标代理机构：       (全称)  (盖章)

地    址：                            邮政编码：

联系电话：                   传　　真：

联 系 人：

日期：    年    月    日

注：本招标公告适用于资格后审形式。

招标人可视项目实际情况，决定是否接受投标申请人以联合体形式投标。联合体各方均应具备规定的相应条件，由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的单位确定资质等级。

招标文件售价应只收取成本费，并符合北京市物价局相关规定。

资格预审合格通知书

致：          (投标人全称)         ：

1、通过资格预审，        (项目法人单位)       (以下简称“招标人”)认为贵方具备        (项目名称)        的投标资格，现通知贵方按照招标文件的规定和要求，对本项目（或     标段）工程勘察进行投标。

2、        (项目名称)        工程勘察招标划分为     个合同段，具体情况为(详细说明各合同段的序号、位置、规模等内容)

。

3、贵方请于    年    月    日    时至    年    月    日    时，持本资格预审合格通知书、单位介绍信和经办人身份证明到    (获取招标文件地址)         处获取招标文件和相关资料（公休日、节假日除外）。

4、招标文件每套售价为人民币      元，售后不退。相关资料每套押金为人民币      元，当投标人退还全部资料时，该押金将被同时全额无息退还。

5、招标人将在下述时间与地点组织投标人进行现场考察和标前答疑。

现场考察时间：    年    月    日    时，地点：                   。

标前答疑时间：    年    月    日    时，地点：                   。

6、投标文件按要求编制和密封后，于    年    月    日    时以前送至(提交投标文件地址)      处，逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝。投标文件递交截止的同一时间，在     (开标地点)     将公开进行开标。

7、请贵方在收到本通知书后    小时内，以书面或传真方式回函确认，并请于

日前确认。

8、请在招标文件开始发售后    日内，以书面或传真方式确认是否参加投标。

招 标 人：       (全称)  (盖章)

地    址：                            邮政编码：

联系电话：                   传　　真：

联 系 人：

招标代理机构：       (全称)  (盖章)

地    址：                            邮政编码：

联系电话：                   传　　真：

联 系 人：

日期：    年    月    日

注：本资格预审通知书适用于资格预审形式。

招标项目仅一个合同段时，不需填写合同段的序号。

招标文件售价应只收取成本费，并符合北京市物价局相关规定。

投标邀请书

(适用于邀请招标)

致：          (投标人全称)         ：

1、        (项目法人单位)       (以下简称“招标人”)的      (项目名称)      ，已由       (项目批准机关名称)    批准建设，批准文号为                     ，规划批准文号为                       ，建设资金业已落实。现诚邀贵方按照招标文件的规定和要求，对本项目工程勘察进行投标。

2、        (项目名称)        工程勘察招标划分为     个合同段，具体情况为(详细说明各合同段的序号、位置、规模等内容)                                     。

3、工程勘察周期初步安排：

3.1开工日期：      年      月      日；

3.2完工日期：      年      月      日；

4、贵方如有意参加本项目的投标，请于    年    月    日    时至    年    月

日    时，持本投标邀请书、单位介绍信和经办人身份证明到        (获取招标文件地址)         处获取招标文件和相关资料（公休日、节假日除外）。

联系人：              ，联系电话：                。

5、招标文件每套售价为人民币      元，售后不退。相关资料每套押金为人民币      元，当投标人退还全部资料时，该押金将被同时全额无息退还。

6、招标人将在下述时间与地点组织投标人进行现场考察和标前答疑。

现场考察时间：    年    月    日    时，

地点：                                         。

标前答疑时间：    年    月    日    时，

地点：                                         。

7、投标文件按要求编制和密封后，于    年    月    日    时以前送至  (提交投标文件地址)      处，逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝。投标文件递交截止的同一时间，在     (开标地点)     将公开进行开标。

8、请贵方在收到本投标邀请书后    小时内，以书面或传真方式回函确认。

9、请在招标文件开始发售后    日内，以书面或传真方式确认是否参加投标。

招 标 人：            (全称)  (盖章)

地    址：                            邮政编码：

联系电话：                   传　　真：

联 系 人：

招标代理机构：       (全称)  (盖章)

地    址：                            邮政编码：

联系电话：                   传　　真：

联 系 人：

日期：    年    月    日

注：本投标邀请书适用于资格后审形式。

招标项目仅一个合同段时，不需填写合同段的序号。

招标文件售价应只收取成本费，并符合北京市物价局相关规定。

项目编号：

(项目名称)        工程勘察招标

资格预审文件

招   标   人：            （全称、盖章）

法定代表人或授权代理人：   (签字或盖章)

招标代理机构：            （签字、盖章）

法定代表人或授权代理人：   (签字或盖章)

日        期：        年        月        日

目　录

第一章 资格预审须知	19

一、总则	19

二、资格预审要求	19

三、资格评审	21

四、附件	22

第二章 资格预审申请文件	24

一、封面格式	24

二、资格预审申请函格式	25

三、授权委托书格式	26

四、附件	27

## 第一章 资格预审须知

### 一、总则

1.1      (项目名称)      ，已由       (项目批准机关名称)    批准建设，批准文号为                ，规划批准文号为               ，建设资金业已落实，此项资金的一部分将用于合理支付本项目的工程勘察费用。

1.2本项目建设单位为：          (建设单位全称)        (以下简称“招标人”)，地址：                                                                     ，

联系人：                ，电话：                ，传真：                。

本项目招标代理机构为：               (招标代理单位全称)                  ，

地址：                                                                        ，

联系人：                    ，电话：                ，传真：                。

1.3本项目工程勘察招标划分为     个合同段，其工程概况、招标范围和合同段划分等情况详见附件一《工程概况及招标范围》。

### 二、资格预审要求

2.1本招标项目   (第  合同段)   要求投标申请人须是具备建设行政主管部门核发的工程勘察      类     级或以上资质的法人或其他组织，并有类似项目的工程勘察经验。

2.2投标申请人可对上述  （一个或多个合同段）  招标项目独立申请资格预审，也可自愿组成联合体申请资格预审，只有资格预审合格的投标申请人才能参加投标。

2.3以联合体形式投标的，联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体牵头人及其成员拟承担的工作和责任，连同资格预审申请文件一并提交招标人。联合体各方不得再单独以自己名义或者参加另外的联合体投同一个标。

组成联合体的各方均应当具备承担招标项目的相应能力和相应资格，由同一专业的投标申请人组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

2.4投标申请人应向招标人提供充分、真实和有效的证明材料，证明其满足上述规定；并及时提供对所提交资料的澄清或补充材料，否则将可能导致其不能通过资格预审。

2.5投标申请人可以对非主体工程进行分包。如有分包，投标申请人应在《资格预审申请文件》中详细提供分包内容以及分包商的相关资料，如分包内容不适当，将可能使其不能通过资格预审。

2.6投标申请人按资格预审要求所提供的全部资料均应使用 (中文) ，如确需使用非 (中文) 资料，投标申请人须提供由具有合法资格的组织机构出具的 (中文) 翻译资料，并以 (中文) 资料为准。

2.7投标申请人应按招标人提供的格式如实填写和编制《资格预审申请文件》，并在规定处盖章和签字。由授权代理人签字的，应在资格预审申请文件中附有法定代表人对其的授权委托书。

2.8投标申请人应将资格预审申请文件、表格和相应的资料组装成册。《资格预审申请文件》一式    份，其中正本  1  份，副本    份。当正本与副本不一致时，以正本为准。

2.9《资格预审申请文件》正本及副本应统一放入一个封套中。该封套应标明招标人名称、招标项目名称、申请的合同段号、投标申请人名称、地址及邮政编码等。

申请两个或其以上合同段的投标申请人，应按合同段号分别提交《资格预审申请文件》。

2.10《资格预审申请文件》递交地址：                                           ，递交截止时间    年    月    日    时，联系人：           ，电话：           。

### 三、资格评审

3.1招标人将依据《资格预审文件》中的相应要求，对投标申请人提交的《资格预审申请文件》进行评审。

3.2招标人对投标申请人的资格评审将按符合性检查、必要性合格评审和附加性合格评审三个阶段依次进行。

3.3投标申请人必须通过符合性检查，才能进行必要性合格评审。符合性检查通过主要条件如下，如投标申请人有任一条与之不符，视为资格预审不合格：

3.3.1《资格预审申请文件》按时送达、密封合规、格式有效、内容齐全，并符合资格预审文件的要求；

3.3.2《资格预审申请文件》上法定代表人或其授权代理人的签字、盖章齐全；

3.3.3由授权代理人签字的，附有法定代表人对其的授权委托书；

3.3.4以联合体形式投标的，提交了联合体各方共同签署的投标协议。

3.4依照附件二《必要性合格条件》的要求，招标人对通过符合性检查的投标申请人进行必要性合格评审。招标公告中如未限定预审后投标人数量，通过必要性合格评审的投标申请人应视为资格预审合格。

招标公告中如限制预审后投标人数量，招标人依照附件三《附加性合格条件》的要求，对通过必要性合格评审的投标申请人，进行附加性合格评审。招标人可采用综合评议、投票选举或量化打分中的任一方式确定资格预审合格的投标申请人。

3.5在资格评审过程中，招标人有权要求投标申请人对其递交的《资格预审申请文件》中不明确的和重要的内容进行必要的澄清和核实。如内容失实，可能导致资格预审不合格。

3.6招标人将于    年    月    日前告知投标申请人资格预审结果，并向通过资格预审的投标申请人发出《资格预审通知书》。通过资格预审的投标申请人收到投标邀请书后，应于24小时内复函确认，并持资格预审通知书、单位介绍信和经办人身份证向招标人购买招标文件。

### 四、附件

附件一   工程概况及招标范围

1、项目位置

2、地质与地貌

3、气候与水文

4、建设规模

5、合同段划分

6、勘察周期

注：招标人自行招标的，不需填写该项内容。

、招标人可根据项目实际情况，决定是否接受投标申请人以联合体形式投标。

招标人如需对《资格预审申请文件》进行密封，应将要求明确说明。

招标项目仅一个合同段的，该项内容不适用。

如采用量化打分方式，招标人应将量化打分标准向投标申请人明确说明。

附件二

必要性合格条件

| 序号 | 项目内容 | 合格条件(或评分标准) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备有效证书 |  |
| 2 | 资质等级证书 | (资质类别) (资质等级) 以上或同等资质等级，年检合格、有效 |  |
| 3 | 财务状况 | 开户银行资信证明和符合要求的财务报表， 级资信评估证书 |  |
| 4 | 流动资金 | 近 年均值不少于 万元人民币 |  |
| 5 | 固定资产 | 近 年均值不少于 万元人民币 |  |
| …… | …… |  |  |

附件三

附加性合格条件

| 序号 | 项目内容 | 合格条件(或评分标准) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约情况 | 近3年履约情况和仲裁、诉讼记录 |  |
| 2 | 分包情况 | 符合法规规定，分包总工作量不大于＿ |  |
| 3 | 人员情况 | 学历、工作年限、职称和类似工程经验 |  |
| 4 | 机械设备 | 机械设备的规格、数量、性能和自有率 |  |
| 5 | 勘察业绩 | 近3年类似工程勘察业绩 |  |
| …… | …… |  |  |

注：、由招标人根据项目实际情况进行填写。

## 第二章 资格预审申请文件

### 一、封面格式

项目勘察招标

投标申请人资格预审

申　请　文　件

投标申请人：         （全称、盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签章）

日期：    年    月    日

### 二、资格预审申请函格式

项目勘察招标

资格预审申请函

致：       (招标人)            ：

1、在认真研读       (招标人)           关于          (项目名称)

工程勘察招标的资格预审文件后，我方申请参加本次投标资格预审活动。

我方申请合同段号为：              。

2、我方按照贵方资格预审文件要求的内容与格式，已编制完成资格预审申请文件及其附件，现报上。

3、如为联合体投标，随本申请函我方提交了由联合体各方共同签署的投标协议。

4、我方承诺：在资格预审评审过程中，贵方可调查、审核我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料，我方准备随时解答贵方提出的疑问。

5、我方承诺：本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、准确的和真实的。

6、我方承诺：若通过资格预审，我方将继续接受贵方发出的投标邀请，参加贵方组织的招投标活动，并按照本申请函的承诺编制、递交投标文件。

7、我方了解：无论资格预审能否通过，我方将自行承担参与资格预审活动所需的一切费用。

投标申请人  （全称） （盖章）         投标申请人地址：

法定代表人或授权代理人              邮政编码：

（职务）    （姓名）    （签字）        电    话：

传      真：                        日    期：     年    月    日

注：招标项目仅一个合同段时，该项内容不需填写；投标申请人若申请两个或以上的合同段时，应分别填报资格预审申请文件及其附件。

### 三、授权委托书格式

授权委托书

致：          (招标人)           ：

本授权书宣告： （投标申请人全称）             （职务）         （姓名）以其法定代表人的身份，合法地代表本单位，授权      （投标申请人或其下属单位全称）

的 （职务）  （姓名） 为我单位代理人，该代理人有权在           (项目名称)

的工程勘察投标活动中，以我单位的名义签署资格预审申请文件、澄清、接受投标邀请和全权处理与此有关的一切事项，我均予以认可。

投标申请人：              （全称）

（盖章）

法定代表人：              （签字）

授权代理人：              （签字）

日　    期：     年       月     日

### 四、附件

相关表格格式详见《勘察招标文件》第八章“资格审查”

项目编号：

(项目名称)                工程

勘察招标文件

招   标   人：            （全称、盖章）

法定代表人或授权代理人：   (签字或盖章)

招标代理机构：            （全称、盖章）

法定代表人或授权代理人：   (签字或盖章)

日        期：         年         月         日

目  录

第一章  投标须知	36

第二章  合同条款	51

第三章  合同相关文件格式	59

第四章  技术标准及工作要求	65

第五章  资料清单	71

第六章  投标文件格式	73

第七章  资格审查	83

第八章  评标方法和评分标准………………………………………………………..……………………….97

投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 招标人： 地 址： 邮编： 联系人： 电话： 传 真： E-mail： |
| 2 |  | 招标代理机构： 地 址： 邮编： 联系人： 电话： 传 真： E-mail： |
| 3 |  | 发售标书日期： 年 月 日 至 年 月 日， 时间：上午 时至 时，下午 时至 时。 地址： 邮编： |
| 4 | 1.2.1 | 项目名称： ，由 (项目批准机关名称) 批准建设，批准文号为 ，规划批准文号为 ，建设资金来源于 (说明资金来源为拨款/贷款/自有/其它) 。 |
| 5 | 1.1.1 | 工作周期：于 年 月 日前完成初步勘察，于 年 月 日前完成详细勘察。 后续服务日期： 年 月 日至 年 月 日。 |
| 6 | 1.3.1 | 投标人必须通过资格预审并具有建设主管部门核发的工程勘察 类 级或以上资质证书。 或 投标人必须具有建设主管部门核发的工程勘察 类 级或以上资质证书，并能满足资格后审要求。 |

续上表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 1.3.2 | 投标人所报 (人员类别) 应具有 (技术职称) 职称， (专业) (学历) 毕业，从事 (工程类别、规模) 工程勘察工作 年或以上。 |
| 8 | 1.5.1 | 现场考察集合时间： 年 月 日 时， 集合地点： 联系人： 电话： 传真： |
| 9 | 1.6.1 | 标前会议时间： 年 月 日 时， 地点： |
| 10 | 1.7.1 | 按照国家发展改革委办公厅《发改办价格 [2003] 857号》文和北京市物价局《京价(收)字 [2002] 480号》文的规定，本项目招标代理服务费由 支付。 |
| 11 | 2.2.1 | 投标人可以在投标文件递交截止之日 天前，继续对招标文件的有关事宜或质疑资料以书面形式提请招标人予以澄清。 质疑资料接收人： 电话： 传真： |
| 12 | 2.3.1 | 招标人在投标文件递交截止日 天前，可因任何原因，以备案和编号的“补充招标文件”形式对招标文件进行修改 |
| 13 | 3.3.1 | 投标有效期：为投标文件递交截止日后 天。 |
| 14 | 3.4.1 | 投标文件份数：第一册《投标函及组件》正本 1 份，副本 份； 第二册《技术方案》不分正副本，一式 份。 包括勘察报价单的电子文档 份，载体为： 。 |
| 15 | 3.4.5 | 第二册《技术方案》为暗标，规格为 (A4或A3) 大小，封面采用 (A4或A3) 空白纸张；或 (招标人自行规定格式) 。 |

续上表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 3.5.1 | 投标担保：金额 ，币种 。 |
| 17 | 4.1.2 | 内层封套内容： 投标人邮编： 投标人地址： 投标人名称： 招标人名称： 招标人地址： 招标人邮编： |
| 18 | 4.1.3 | 外层封套内容： (项目名称) 工程勘察第 册投标文件 本文件在 年 月 日 时前不得开封 |
| 19 | 4.2.1 | 投标文件递交截止时间： 年 月 日 时， 递交地点： |
| 20 | 5.1.1 | 开标时间： 年 月 日 时， 开标地点： |
| 21 | 5.6.2 | 招标人将从商务、报价和技术三个方面对投标文件进行评审，其中技术权重K1为 ，商务权重K2为 ，报价权重K3为 。 |
| 22 | 6.4.1 | 履约担保：金额 ，形式（保证金或保函），提供担保截止期限： 年 月 日。 |
| 23 | 6.5.2 | 签署合同的期限：签发中标通知书后 天内。 |

## 第一章  投标须知

目   录

1．总则	38

1.1项目概况	38

1.2资金来源	38

1.3投标人的合格条件	38

1.4投标费用	39

1.5现场考察	39

1.6标前会议	39

1.7招标代理服务费	39

2.招标文件	40

2.1招标文件的内容	40

2.2招标文件的澄清	40

2.3招标文件的修改	40

3.投标文件	41

3.1投标文件的内容	41

3.2勘察费用	41

3.3投标有效期	42

3.4投标文件的形式及签署	42

3.5投标担保	42

4. 递交投标文件	43

4.1投标文件的密封和标记	43

4.2投标文件的递交	43

4.3迟到的投标文件	44

4.4投标文件的补充、修改与撤回	44

5.开标与评标	44

5.1开标	44

5.2过程保密	45

5.3初步评审	45

5.4算术性修正	46

5.5投标文件的澄清	47

5.6详细评审	47

6.合同的授予	48

6.1合同授予的条件	48

6.2拒绝投标的权力	48

6.3中标通知书	48

6.4履约保证金	48

6.5合同	48

7.不正当竞争与纪律	48

第一章  投标须知

1．总则

### 1.1项目概况

1.1.1本项目的工程概况、地质简况、招标范围、工作周期等情况详见附件一《项目概况》。

1.1.2本项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》、《北京市招标投标条例》、《北京市建设工程招标投标监督管理规定》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定勘察人。

### 1.2资金来源

1.2.1本项目已由    (项目批准机关名称)  批准建设，批准文号为                ，规划批准文号为                   ，建设资金来源于   (说明资金来源为拨款/贷款/自有/其它)    ，业已落实。此项资金的一部分将用于合理支付本项目的工程勘察费用。

### 1.3投标人的合格条件

1.3.1投标人的资格

1.3.1.1投标人必须通过资格预审并具有建设主管部门核发的工程勘察    类   级或以上资质证书。

投标人必须具有建设主管部门核发的工程勘察     类   级或以上资质证书，并能满足资格后审要求。

1.3.1.2投标人必须是一个财务自主、独立核算的法人或其它组织，具有独立的经营权和决策权。

1.3.2对投标人拟投入人员的基本要求

投标人所报    (人员类别)   应具有   (技术职称)   职称，   (专业)  (学历)   毕业，从事     (工程类别、规模)     工程勘察工作    年或以上。

1.3.3投标人应真实、完整地填报投标文件。投标人如不能保证所报资料的真实性，将可能被取消其投标资格。

### 1.4投标费用

1.4.1投标人在投标过程中发生的一切费用，无论中标与否，均由投标人自行承担。

### 1.5现场考察

1.5.1投标人可自行或按照《投标须知前附表》中规定的时间和地址参加由招标人统一组织对现场及其周围环境进行的考察，以便投标人自行查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的资料。

1.5.2现场考察期间，投标人承担自身的费用、责任和风险。如果发生人身伤亡、财物或其他损失，除国家法律法规有规定的之外，招标人均不负责。

### 1.6标前会议

1.6.1投标人的法定代表人或其授权代理人，应按《投标须知前附表》中规定的时间和地点，出席标前会议。

1.6.2标前会议的目的是澄清并解答投标人在检查与研读招标文件后可能提出的问题。投标人应认真阅读招标文件，并将有关质疑内容在标前会议前，以书面或传真形式提交给招标人。

1.6.3招标人对于投标人的质疑内容，将在标前会议上做出口头解答，会后以备案和编号的“补遗书”形式印发给各投标人，如口头解答和补遗书不一致，以补遗书为准。补遗书作为招标文件的一部分，对招标文件具有修正与补充作用。

### 1.7招标代理服务费

1.7.1按照国家发展改革委办公厅《发改办价格 [2003] 857号》文和北京市物价局《京价(收)字 [2002] 480号》文的规定，本项目招标代理服务费由           支付。

1.7.2招标代理服务费的取费标准按照北京市物价局《京价(收)字 [2002] 480号》文的规定和招标人与招标代理机构的约定进行计取。

2.招标文件

### 2.1招标文件的内容

2.1.1招标文件按照章节顺序分章装订，除本款下述各章节的内容，招标人在招标期间发出的补遗书和其它有效函件，均是招标文件的组成部分。各章次主要内容如下：

章  次               内  容

第一章               投标须知

第二章               合同条款

第三章               合同相关文件格式

第四章               技术标准及工作要求

第五章               资料清单

第六章               投标文件格式

- 资格审查

- 评标方法和标准

2.1.2投标人应仔细阅读、检查招标文件，并按照招标文件的规定格式编制投标文件。凡与招标文件的规定有重大偏离的投标文件，将视为废标而被拒绝接受。

2.1.3投标人应认真检查招标文件是否完备，如有缺页或附件不全等情况发生，应及时告知招标人并由招标人予以补齐。

### 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人可以在投标文件递交截止之日    天前，继续对招标文件的有关事宜以书面形式提请招标人予以澄清。招标人将在投标文件递交截止之日     天前编制补遗书，通过书面或其他方式发至各投标人，投标人应在收到后    小时内以书面形式或其他招标人认可的方式向招标人告知确认。

### 2.3招标文件的修改

2.3.1招标人在投标文件递交截止日    天前，可因任何原因，以备案和编号的“补遗书”形式对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动做出的，也可能是为了解答投标人疑问而做出的，招标人发出的所有补遗书应视为招标文件的组成部分。

2.3.2招标人发出的补遗书若前后存在矛盾，则以后发出的补遗书为准。

2.3.3为便于投标人在合理的时间内，按照补遗书提出的要求编制投标文件，招标人可以在适当的时候推迟投标截止期，招标人和投标人相应的权利与义务亦应随之延长。

2.3.4投标人在接到上述的补遗书或延长投标截止期通知后，应在    小时内以书面或传真方式予以确认。

# 3.投标文件

### 3.1投标文件的内容

3.1.1投标函及投标函附录；

3.1.2法定代表人身份证明书；

3.1.3授权委托书；

3.1.4勘察报价单；

3.1.5资格审查文件；

3.1.6技术方案。

以上内容的格式及要求在招标文件第六章、第七章中予以明确，投标人应按此编制投标文件。

### 3.2勘察费用

3.2.1投标人的工程勘察费用按照2002年《工程勘察设计收费标准》中规定的相应计费标准，按招标文件给定的资料及现行规范的相应规定，在充分考虑工程勘察的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上进行竞争性报价。

3.2.2投标人的工程勘察费用应涵盖合同规定的所有责任：包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、分析、评估，提交资料，与设计单位、施工单位的配合，后续服务等内容。

3.2.3招标文件规定范围以外的项目，其勘察费用应按经确认的实际工作量及投标文件的报价水平进行确定。

3.2.4工程结算时，双方依据现场确认的工作量及完成任务的质量，确定最终勘察费用。

### 3.3投标有效期

3.3.1本项目的投标有效期见《投标须知前附表》。

3.3.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此投标人应予以书面答复。

3.3.3投标人如不同意延长投标有效期，则视为其主动放弃了本次投标，招标人将按照本须知第3.5条的相关规定，向投标人及时返还投标担保。

3.3.4投标人如同意延长投标有效期，则应延长投标担保的有效期。在延长的投标有效期内，原相关条款的约定仍然适用。

### 3.4投标文件的形式及签署

3.4.1投标人应按《投标须知前附表》规定的形式、份数，以本须知第3.1条规定的内容与格式，编制和签署投标文件。

3.4.2投标文件的分册：

第一册《投标函及组件》，包括并不限于第3.1.1、3.1.2、3.1.3、3.1.4、3.1.5条；

第二册《技术方案》，包括并不限于第3.1.6条；

包括勘察报价单的电子文档     份，载体为：      。

3.4.4第一册《投标函及组件》正本与副本，一律用不褪色的墨水书写或打印，并按招标文件的要求加盖投标人公章和法定代表人或授权代理人签章。其封面右上部应印有“正本”或“副本”的标记，当正本与副本不一致时，以正本为准。

3.4.5第二册《技术方案》为暗标，规格为  (A4或A3)  大小，封面采用  (A4或A3)  空白纸张，上面不得出现任何字符或图案。正文中不得出现投标人的名称或其它可识别投标人身份的字符、图案、照片或徽标等，其中所附的图表、图像可根据需要进行彩色或黑白打印。

3.4.6投标文件的任何地方均不应涂改、插字和增删。如第一册《投标函及组件》出现改动，无论何种原因造成，都应由投标人在改动处盖章或由投标文件签字人签章。

### 3.5投标担保

3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按《投标须知前附表》中规定的数额提交投标担保。投标担保用于保护招标人免受因投标人的行为而蒙受的损失。

3.5.2投标担保可为投标保函或保证金，其有效期应保持到投标有效期满后   天。

3.5.3依据本须知第3.3条，投标人如同意适当延长投标有效期，则应将投标担保的有效期相应延长；若不同意延长投标有效期则视为放弃投标，招标人将退还其投标担保。

3.5.4对于未能按要求提交足额有效投标担保的投标文件，可被视为不响应招标文件而予以拒绝。

3.5.5未中标的投标人的投标担保将在招标人与中标人签订合同后   天内一次性全额无息返还。

3.5.6中标人的投标担保，将在中标人按招标人要求签署合同并提交了履约担保后    天内一次性全额无息返还。

3.5.7投标人如有下列情况之一，投标担保将不予退还：

3.5.7.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

3.5.7.2投标人不接受依据本须知第5.4款规定对其投标报价的算术性修正；

3.5.7.3中标的投标人未按规定签署合同或提交履约担保。

# 4. 递交投标文件

### 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件使用内、外两层封套，按第一、二册分别包封。所有封套均应加盖“密封”章，未密封的投标文件将不予以签收。

4.1.2内层封套上应写明投标人的名称和通讯地址，以便因标书迟到或其他原因宣布不能接受该投标时，得以将标书原封退回。书写方法见《投标须知前附表》的规定。

4.1.3外层封套上不得出现任何可识别投标人身份的标识，内容应严格按《投标须知前附表》的规定进行书写。

4.1.4如果封套上没有按上述规定密封或标记，招标人将不承担投标文件过早启封或失密等问题的责任。

### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人必须在《投标须知前附表》中规定的投标文件递交截止日期及时间之前，将投标文件送达招标人指定的地点。

### 4.3迟到的投标文件

4.3.1招标人对于迟到的投标文件将予以拒收，并退还投标人。

### 4.4投标文件的补充、修改与撤回

4.4.1投标人可以在截标前对已递交的投标文件进行补充、修改与撤回，该补充、修改与撤回必须以书面形式提出，加盖投标人公章和法定代表人或授权代理人的签章，且在投标文件递交截止时间前送达招标人。

4.4.2投标文件的补充、修改与撤回仍然应按照本须知4.1条的规定密封、递交，并在内外层封套上分别加注“补充”、“修改”或“撤回”字样。

4.4.3在投标文件递交截止时间后，投标人不得要求更改或撤回其投标文件。投标人若撤回投标文件，其投标担保将不予以退还。

5.开标与评标

### 5.1开标

5.1.1招标人将按《投标须知前附表》中规定的时间和地点，对所有按时递交的合格的投标文件进行公开开标。投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

5.1.1.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

5.1.1.2未按招标文件要求密封的。

5.1.2开标会由招标人或招标代理机构主持，并邀请所有投标人参加。

5.1.3在开标会上，首先由投标人代表或公证机构检查投标文件的密封情况；确认无误后，招标人将当场拆封，并检查投标文件签署和内容的完备等情况。

5.1.4在进行上述检查后，将宣布投标人是否通过检查以及通过检查的投标人的报价和招标人认为其它应宣布的内容。截标前收到的所有函件等其它招标人认为适当的细节也将予以宣布。

5.1.5若招标人宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经有关部门工作人员当场核查确认后，招标人应重新宣读其投标文件；若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的结果。

5.1.6招标人应做好开标会议的记录并经核查人签字后存档备查。

### 5.2过程保密

5.2.1开标以后，直到公布授予合同为止，凡有关对投标文件的审查、评标工作，都在保密的情况下进行。有关信息和资料，均不得向投标人或与上述工作无关的人员泄漏。

5.2.2投标人在上述工作过程中对招标人施加影响的任何行为，都可能导致取消其投标资格。

### 5.3初步评审

5.3.1招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》和《评标专家和评标专家库管理暂行办法》、《北京市招标投标条例》、《北京市建设工程招标投标监督管理规定》的相关要求，组织成立评标委员会，代表招标人对投标文件进行评审。

5.3.2招标人首先将对投标文件的实质性内容进行初步评审，判定其内容是否真实、完整，是否满足招标文件要求并在实质性内容上予以响应。只有通过初步评审的投标文件才能进行详细评审。

5.3.3投标文件如与招标文件的规定有重大偏离或保留，或与所有实质性条款的要求不符，或是限制、影响了招标人的权利或投标人的责任和义务，而调整这些偏离或保留后将导致对其他符合招标文件规定的投标人的竞争地位产生不公正影响时，其投标文件将被拒绝。

5.3.4有下列情况之一者，评标委员会初审后按废标处理：

5.3.4.1投标函未加盖投标人公章，也未经法定代表人或其授权代理人签字的；

5.3.4.2投标报价不符合国家颁布的勘察设计取费标准，或低于成本恶性竞争的；

5.3.4.3未响应招标文件的实质性要求和条件的；

5.3.4.4以联合体形式投标，未提交共同投标协议的；

5.3.4.5未能按要求提交足额有效投标担保的；

5.3.4.6与其他投标人相互串通报价，或与招标人串通投标的；

5.3.4.7以他人名义投标，或以其他方式弄虚作假的；

5.3.4.8以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

5.3.4.9联合体通过资格预审后在组成上发生变化，含有未经过资格预审或资格预审不合格的法人或其他组织的；

5.3.4.10投标文件中标明的投标人与资格预审的投标申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的；

5.3.4.11法定代表人不参加投标而进行授权时，其投标授权书签字、盖章无效的；

5.3.4.12递交两份或多份内容不同的投标文件，且未书面声明哪一个有效的；

5.3.4.13拒绝承担所投合同段部分勘察工作，提出与招标文件相悖的要求或对招标文件有重要保留的；

5.3.4.14投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5.3.4.15第二册《技术方案》封面不是 (A4或A3) 空白纸张或者正文中出现了投标人的名称或其它可识别投标人身份的字符、图案、照片、徽标等或者纸张大小不为 (A4或A3) 。

### 5.4算术性修正

5.4.1对于实质上符合招标文件要求，通过初步评审的投标文件，招标人将对其报价进行算术性校核，并对有算术上的和累加运算上的差错给予修正。修正原则如下：

5.4.1.1当以数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；

5.4.1.2当标出的单价与数量的乘积校核值与标出的乘积值不一致时，以标出的单价为准，并修改乘积。除非招标人认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的总额为准，并修改单价；

5.4.1.3当标出的分项乘积值累计得出的总额与标出的总额不一致时，以标出的分项乘积值累计得出的总额为准，并修改标出的总额；

5.4.2招标人将按上述原则对投标报价进行调整或修正，修正后的投标报价经投标人签署后作为其最终报价。若投标人拒绝接受对其报价进行的修正，则取消其投标资格并没收投标担保。

### 5.5投标文件的澄清

5.5.1在评标阶段，招标人认为需要时，可书面通知投标人，要求其澄清投标文件中的问题，或者要求补充某些资料，但不得提出或允许更改投标文件中的勘察报价或其它实质性的内容。

5.5.2投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

5.5.3招标人不接受投标人主动提出的对投标文件的澄清。

### 5.6详细评审

5.6.1招标人将对通过初步评审的、对招标文件实质上响应的投标文件进行详细评审和比较。

5.6.2评审的主要原则及方法：

5.6.2.1招标人将按照国家和地方法律法规的要求，采用相同的程序和标准，遵循“科学、择优、公平、公正”的原则，进行综合评估和比较。

5.6.2.2招标人将从商务、报价和技术三个方面对投标文件进行评审，其中技术权重K1为        ，商务权重K2为         ，报价权重K3为        。

5.6.2.3技术评审内容：强制性标准、勘察方案、质量保证措施、安全保证措施、施工组织、进度保证措施、勘察服务工作大纲、成果文件等。

5.6.2.4商务评审内容：企业资质、技术负责人、拟投入专业技术力量、拟投入机械设备仪器、类似工程业绩、履约能力、质量管理体系等。

5.6.2.5报价评审内容：投标报价为有效报价和比较分值。

5.6.2.6投标文件的评审方法和评分标准见第九章“工程勘察招标评标方法和评分标准”

5.6.3经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

5.6.4评标委员会应依据投标人综合评估得分的高低，按序推荐前1~3名中标候选人，并向招标人提出书面评标报告。见第九章“工程勘察招标评标方法和评分标准”

6.合同的授予

### 6.1合同授予的条件

6.1.1招标人将在接到评标委员会的书面评标报告后15日内，依据评标委员会的推荐结果确定中标人，或授权评标委员会直接确定中标人。

6.1.2本合同将授予资格审查合格、投标文件符合规定、综合排名第一的中标人。

### 6.2拒绝投标的权力

6.2.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

6.2.2招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

### 6.3中标通知书

6.3.1中标人确定后，招标人应向中标人发出《中标通知书》，并将评标结果通报各投标人，同时退还未中标人的投标文件。

6.3.2《中标通知书》是合同文件的组成部分，中标人在收到通知书后   小时内，应予以书面确认。

### 6.4履约保证金

6.4.1中标人应按《投标须知前附表》中规定的期限和金额向招标人提交一份履约保函或者等额的履约保证金。办理履约保函的费用由中标人承担。

### 6.5合同

6.5.1中标人在接到《中标通知书》后，应立即开始着手组织拟投入的人员学习相关文件、为勘察做准备。

6.5.2中标人应按照《投标须知前附表》中规定的时间和方式，与招标人准时签署合同。

6.5.3如果中标人因自身原因不能按规定与招标人签署合同，该中标人将被取消中标资格并被没收投标担保，合同将授予下一个预期的中标人或重新招标。

7.不正当竞争与纪律

7.1严禁投标人向参与招标、评标工作的有关人员行贿，使其泄露与招标、评标工作相关的信息。在招标、评标期间，不得邀请参与招标、评标工作的有关人员到投标人单位参观考察或出席投标人牵头的或赞助的任何活动。

7.2投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

7.3如发现投标人有上述不正当行为，将取消其投标资格或中标资格，并没收投标担保。

注：招标人根据项目的实际情况填写批准机关、批准文号和资金来源情况。

适用于资格预审情况，适用于资格后审情况，招标人可根据项目实际情况填写。

招标人如对拟投入人员有不同要求，可按同一格式扩展。

招标代理服务费可由招标人或中标人支付，也可由两者按比例分别支付。招标人可根据项目的实际情况，写明支付人和支付比例。

招标人与招标代理机构的约定是指招标代理服务费在允许范围(-20%至+20%)内约定的浮动数值。

适用于法定代表人进行授权代理的情况，招标人可据实际情况填写。

招标人可根据实际情况，决定是否采用电子文档；载体可为软盘、光盘或电子邮件等。

投标担保一般不超过勘察费用投标报价的2%，最多不超过十万元人民币。

实施市场调节价的投标报价不适用于本条中“不符合国家颁布的勘察设计取费标准”的限制。

具体权重由招标人根据实际情况确定。

详细评分标准由招标人根据实际情况确定。

附件一

项目概况

1、项目位置

2、工程概况

3、地质简况

4、招标范围

5、工作周期

第二章  合同条款

GF-2000-0203

建设工程勘察合同（一）

[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）

工程测量、工程物探]

工  程  名  称：

工  程  地  点：

合  同  编  号：

（由勘察人编填）

勘察证书等级：

发   包   人：

勘   察   人：

签  订  日  期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人

勘察人

发包人委托勘察人承担

任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

- 1工程名称：

- 2工程建设地点：

- 3工程规模、特征：

- 4工程勘察任务委托文号、日期：

- 5工程勘察任务（内容）与技术要求：

- 6承接方式

- 7预计勘察工作量：

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

- 1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料时间

4.1.1本工程的勘察工作定于      年    月    日开工，

年    月    日提交勘察成果资料，由发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准

计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为            元（大写

），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计          元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度      %时，向勘察人支付预算费用的

%的工程进度款，计          元；勘察工作外业结束后    天内，发包人向勘察人支付勘察费的      %，计          元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。

第五条：发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费       元。

5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付            元计算加班费。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的       %  。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条：违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计             元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项：

第九条：本合同在履行工程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第    种方式解决：

（一）提交                    仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式     份，发包人    份、勘察人    份。

发包人名称：                      勘察人名称：

（盖章）                          （盖章）

法定代表人：（签字）               法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）               委托代理人：（签字）

住    所：                        住    所：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

银行帐号：                        银行帐号：

建设行政主管部门备案：            签证意见：

（盖章）                       （盖章）

备案号：                           经 办 人：

备案日期：    年   月   日         签证日期：    年   月   日

## 第三章  合同相关文件格式

目   录

1、中标通知书(格式)	61

2、廉政合同(格式)	62

3、履约保函(格式)	64

# 第三章  合同相关文件格式

### 1、中标通知书(格式)

中标通知书

致　　　　　　　　        　　　：

贵公司参与的我方           （项目名称）             工程勘察投标，经评标委员会评审及就我方提出质疑的阐述、澄清与承诺，我方已选定贵公司为本项目工程勘察的中标人。中标价为人民币（大写）　　　         　　元，（￥　      　　）。合同工期为招标文件中约定的时间。

贵公司收到本中标通知书后，请于    小时内确认，并于     年   月   日   时，在                     （地点）                  依据招标文件和投标文件与我方正式签订合同，同时提交履约担保。

招标人：(全称、盖章)

法定代表人：（签章）

或

授权代理人：（签章）

日期：   年  月  日

### ２、廉政合同(格式)

廉政合同

根据国家法律、法规以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，

建设工程的项目法人             (以下称甲方)与           （以下称乙方），特订立如下合同。

# 第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及北京市的有关规定。

（二）严格执行                  建设工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

# 第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

# 第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方终止与乙方的合同，并给予乙方三年内不得对甲方组织建设的工程项目进行勘察投标的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格之日止。

第七条 本合同作为                                勘察合同的附件，与工程勘察合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：  （盖章）                      乙方单位： （盖章）

法定代表人                               法定代表人

或                                       或

授权代理人：（签字）                      授权代理人：（签字）

电话：                                   电话：

年    月    日                           年    月    日

甲方监督单位：（盖章）                    乙方监督单位：（盖章）

### ３、履约保函(格式)

履约保函

履约保函可采用担保银行的统一格式，或者以经甲方认可的格式提供。

## 第四章  技术标准及工作要求

目   录

1、基本要求	67

2、适用规范、规程、标准	67

3、勘察报告要求	68

4、勘察报告主要内容	68

# 第四章  技术标准及工作要求

### 1、基本要求

1.1勘察人在实施勘察前，应向发包人报送优化后的勘察服务工作大纲，并以此作为工作依据。

1.2工程勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和现场条件依据规范进行调整，但应经发包人同意和批准。

1.3勘探过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检查和分析。

1.4在钻探进行中，如发包人需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，勘察人应积极配合并安排实施。

1.5勘察人在钻探时应谨慎从事，对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时向发包人和文物保护部门汇报并妥善保护。

1.6勘察人在进行外业勘察时，应采取有效的安全、保卫和环境保护措施，避免对原有道路、桥梁、构造物或地上附着物造成损坏或损伤。

### 2、适用规范、规程、标准

2.1工程勘察应符合国家现行规范、规程、标准的规定，目前适用版本推荐如下，如有后继变更，则应以最新版本或最新颁发者为准。

2.1.1《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）

2.1.2《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）

2.1.3《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）

2.1.4《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）

2.1.5《地基动力特性测试规范》（GB/T50269-97）

2.1.6《岩土工程基本术语标准》（GB/T50279-98）

2.1.7《土的分类标准》（GB145-90）

2.1.8《土工试验规程》（SL237-1999）

2.1.9《建筑工地地质钻探技术标准》（JGJ87-92）

2.1.10《原状土取样技术标准》（JGJ89-92）

2.1.11《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）

2.1.12《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-99）

2.1.13《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》（DBJ01-501-92）

2.1.14《建筑工程勘察文件编制深度规定》(试行)

2.2上述规范和标准如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。

### 3、勘察报告要求

3.1对建筑物范围内的地质构造、地层结构及其均匀性，以及各岩土层的物理力学性质和工程特性做出评价。

3.2有无影响建筑场地稳定性的不良地质作用，场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，有无暗浜、暗塘、墓穴等，并对其危害程度、建筑场地稳定性做出评价，提出预防措施的建议。

3.3地下水埋藏情况、类型和水位幅度和规律，以及地下水和土对建筑材料的腐蚀性，设计抗渗水位及抗浮水位，提出施工降水方法的建议和有关技术参数。

3.4提供抗震设防烈度、分组及有关技术参数，场地土类型和场地类别，并对饱和砂土和粉土进行液化判别，对场地和地基的地震效应、场地地震安全性做出初步评价。

3.5场地土的标准冻结深度。

3.6对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析，建议适当的基础形式和基础持力层，并提出经济合理的地基和基础设计方案和建议。

3.7拟采用桩基方案时成桩的可能性分析，施工对周围环境影响分析和评价。

3.8提供与设计要求相对应的地基承载力特征值及变形计算参数，预估基础沉降量，估算的期望差和总基础和桩沉降值，并对设计与施工应注意的问题提出建议。

3.9深基坑开挖的边坡稳定计算、支护设计及施工降水所需的岩土技术参数，论证其对周围已有建筑物和地下设施的影响。

### 4、勘察报告主要内容

4.1拟建场地的工程地质条件

4.1.1地质条件背景资料

4.1.2地形地貌条件

4.1.3拟建场区地层土质概述

4.2拟建场地的水文地质条件

4.2.1地下水类型及地下水位

4.2.2历年高水位记录

4.2.3关于确定建筑防渗设计水位和抗浮设计水位的基本依据和建议

4.2.4地下水和浅层土对混凝土和钢筋的腐蚀性评价

4.2.5地下水和浅层土的毒性评价

4.3场地、地基的建筑抗震设计条件

4.3.1场地土类型与建筑场地类别的判定

4.3.2抗震设防烈度

4.3.3地基土层地震液化评价

4.4地基基础方案分析评价及相关建议

4.5地下室开挖和支护方案评价与相关建议

4.6降水对周围环境的影响

4.7桩基工程设计与施工建议

4.8其它合理化建议

4.9上述方案及建议的计算图表（计算书）及方案草图

4.10附件内容

4.10.1土的物理学性质综合统计表

4.10.1各类工程平面图件和地层剖面图及柱状图

4.10.1土工试验说明及试验成果

4.10.1标贯与动力触探原位测试成果图

4.10.1剪切波速测试结果

4.10.1桩基桩端持力层层顶标高等高线

4.10.1基坑支护计算参数

4.10.1钻探工作说明

# 第五章  资料清单

| 序号 | 资料名称 | 资料编号 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目批准文件 |  |  |
| 2 | 勘察技术要求 |  |  |
| 3 | 建筑总平面布置图 |  |  |
| 4 | 地下埋藏物的资料 |  |  |
| …… | …… |  |  |
| …… | …… |  |  |

注：本资料清单由招标人根据工程实际情况填写。

续上表

| 序号 | 资料名称 | 资料编号 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |
| …… | …… |  |  |

## 第六章  投标文件格式

目   录

1、封面(格式)	75

2、投标函(格式)	76

3、投标函附录(格式)	78

4、授权委托书(格式)	79

5、投标保函（格式）	80

6、勘察报价单（格式）……………………………………………………………………………………..81

# 第六章  投标文件格式

### 1、封面(格式)

项目勘察招标

投 标 函 及 组 件

投标申请人：        （全称、盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签章）

注册工程师：            （签章）

日期：    年    月    日

### 2、投标函(格式)

投标函

致                             ：

1.在研究了                                项目的工程勘察招标文件（含补遗书第   号）和考察了工程现场后，我方愿意以人民币（大写）　　　　　　　　　　元（小写：　　　　　元）的投标总价，或根据上述招标文件核实确定的另一金额，遵照勘察招标文件的要求，在全面接受约定的权利、义务和责任的前提下承担本合同的全部勘察工作。

2.本项目勘察边界：                                 ；面积：           。

3.如果贵方接受我方的投标，我方将保证按贵方的要求开始勘察工作，并在贵方确定的各阶段工期计划内完成本合同勘察任务，达到合同规定的勘察深度、技术标准以满足进行初步设计及施工图设计的要求。该工期以合同中约定的日期算起。

4.如果贵方接受我方的投标，我方将保证按贵方认可的条件，以投标函附录中写明的金额提交履约担保。

5.如果贵方接受我方的投标，我方将保证按投标文件承诺的人员及各项资源配置或贵方提出的要求投入本勘察项目中。

6.如果贵方接受我方的投标，我方将保证接受贵方的监督和管理，按要求提供勘察报务。

7.我方同意在从规定的开标之日起     天的投标文件的有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

8.在合同正式签署生效之前，本投标函连同贵方的中标通知书将构成我方双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9.我方同意，贵方不一定接受最低报价的投标或其他任何投标。同时也理解，贵方不负担我方的任何投标费用。

10.随同本投标函，我方同时交纳金额为人民币    　元的投标担保。如果我方在投标文件有效期内撤回投标文件；未接受算术性修正；或在接到中标通知书后未能或拒绝按照贵方确定的日期签订合同；或未能提交合规有效的履约担保，贵方有权没收投标担保，另选中标单位。

投标人                （全称）        （盖章）

法定代表人或授权代理人（职务）   （姓名）   （签字）

投标人地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日    期：       年    月    日

### 3、投标函附录(格式)

投标函附录

| 序号 | 条款内容 | 合同条款 | 约定内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提交勘察报告最终日期 | 1.4 | 满足招标文件要求和工程实际需要 |
| 2 | 勘察工作和提交成果质量 | 3.2 | 满足国家现行规范、招标文件要求和工程实际需要 |
| 3 | 拖期损失赔偿金 | 5.3.2 | 元/天 |
| 4 | 拖期损失赔偿金最高限额 | 5.3.3 | 合同价 % |
| 5 | 勘察人的累计赔偿限额 | 12.3.1 | 元 |
| 6 | 履约担保额度 | 15.3.1 | 合同价的 %或金额 元 |

说明：上表所有数据应由投标人签署确认，并随投标函一起报送。

投标人(盖章)：                   法定代表人或授权代理人(签名) ：

### 4、授权委托书(格式)

授权委托书

致                                  ：

本授权书宣告：  （投标人全称）     （职务）    （姓名）以其法定代表人的身份，合法地代表本单位，授权  （投标人或其下属单位全称）   的  （职务）（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在                                    的工程勘察投标活动中，以我单位的名义签署投标文件、合同谈判、签订合同和全权处理与此有关的一切事项。

投标人：       （全称、盖章）

法定代表人：       （签章）

授权代理人：       （签章）

日　期：        年  　   月  　  日

### 5、投标保函（格式）

投标保函

投标保函可采用担保银行的统一格式，或者以经甲方认可的格式提供。

### 6、勘察报价单（格式）

勘察报价单

| 序号 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开办费 |  |
| 1.1 | 青苗费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 平整场地费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 其它费用 |  |  |  |  |
| 二 | 现场钻探费 |  |
| 2.1 | 机械进出场费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 测量定点 |  |  |  |  |
| 2.3 | 钻探进尺 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 一般性钻孔 |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | 0～10米 |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | 10～20米 |  |  |  |  |
| 2.3.1.3 | 20～30米 |  |  |  |  |
| 2.3.1.4 | 30～40米 |  |  |  |  |
| 2.3.1.5 | 40～50米 |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 控制性钻孔 |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | 0～10米 |  |  |  |  |
| 2.3.2.2 | 10～20米 |  |  |  |  |
| 2.3.2.3 | 20～30米 |  |  |  |  |
| 2.3.2.4 | 30～40米 |  |  |  |  |
| 2.3.2.5 | 40～50米 |  |  |  |  |
| 2.4 | 其它 |  |  |  |  |
| 三 | 现场取样费 |  |
| 3.1 | 原状土试样 |  |  |  |  |
| 3.2 | 扰动土试样 |  |  |  |  |
| 3.3 | 水样 |  |  |  |  |
| 3.4 | 其它 |  |  |  |  |

续上表

| 四 | 原位测试费 |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 标准贯入 |  |  |  |  |
| 4.2 | 动力触探 |  |  |  |  |
| 4.3 | 地脉动试验 |  |  |  |  |
| 4.4 | 剪切波速测试 |  |  |  |  |
| 4.5 | 地下水位测量 |  |  |  |  |
| 4.6 | 其它 |  |  |  |  |
| 五 | 室内试验费 |  |
| 5.1 | 物理性质常规试验 |  |  |  |  |
| 5.2 | 常规固结试验 |  |  |  |  |
| 5.3 | 高压固结及回弹再压缩试验 |  |  |  |  |
| 5.4 | 其他强度指标试验 |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 抗剪强度试验 |  |  |  |  |
| 5.4.2 | 无侧限抗压强度试验 |  |  |  |  |
| 5.4.3 | 三轴不固结不排水 |  |  |  |  |
| 5.4.4 | 三轴固结不排水 |  |  |  |  |
| 5.4.5 | 直剪固结快剪试验 |  |  |  |  |
| 5.5 | 地下水质分析 |  |  |  |  |
| 5.6 | 其它 |  |  |  |  |
| 六 | 服务费 |  |
| 6.1 | 验槽 |  |  |  |  |
| 6.2 | 地质灾害处理咨询 |  |  |  |  |
| 6.3 | 地基基础协调变形计算 |  |  |  |  |
| 6.4 | 抗浮水位计算 |  |  |  |  |
| 6.5 | 其它 |  |  |  |  |

注：投标人按照2002年勘察取费标准计算出勘察费后，应按上表的格式填写单价和合价，并作为进场勘察后计量和支付的依据。其中技术工作费应折合到清单各单项中。

## 第七章  资格审查

目   录

1、投标人基本情况一览表(格式)	85

2、人员配备和机构设置表	86

3、拟投入本项目勘察人员汇总表(格式)	87

4、拟投入的主要勘察人员简历表(格式)	88

5、拟投入的主要勘察机械表(格式)	89

6、拟配备本合同工程主要的试验/测量/质检仪器设备表(格式)	90

7、目前在勘项目情况一览表(格式)	91

8、近3年已完勘察项目情况一览表(格式)	92

9、近 3 年财务状况表(格式)	93

10、联合体成员情况表(格式)	94

11、资格预审更新情况对比表(格式)…………………………………………………………………...95

# 第七章  资格审查

### 1、投标人基本情况一览表(格式)

投标申请人基本情况一览表

投标申请人：                             （盖章）

| 企业营业执照（复印件附后加盖公章） |
| --- |
| 投标申请人全称 |  |
| 主要业务范围 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 建 立 日 期 |  | 现有职工总人数(人) |  |
| 资质等级证书 （复印件附后加盖公章） | 1.等级： 2.证书号： |
| 质量管理体系证书 （复印件附后加盖公章） | 1.是 2.否 |
| 开户银行 | 名称： 帐号： |
| 法定代表人 | 1.姓名： 2.职称： |
| 总工程师 | 1.姓名： 2.职称： |
| 固定资产净值 万元，其中：机械 万元，设备 万元，仪器 万元。 |
| 勘察单位组织机构简介 | （部室划分，各部室人员数，中高级职称人员数） 见附件 |

2、人员配备与机构设置表(格式)

人员配备与机构设置表

投标申请人：                             （盖章）

| 1.投标申请人人员总数 |
| --- |
| 类别 | 专业勘察人员 | 管理 人员 | 其他 人员 | 合计 | 备注 |
|  | 小计 | 高级 | 中级 | 初级 |  |  |  |  |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.为本合同段配备的勘察人员 |
| 工作年限 人 数 专业 | 从事勘察的工作时间 |
|  | 8年以上 | 5年以上 及8年以下 | 5年以下 | 合 计 |
| 工程勘察人员 |  |  |  |  |
| 其中：工程师以上 |  |  |  |  |
| 管理人员 |  |
| 3.为本合同段设置机构与人员配备简述 |

3、拟投入本项目勘察人员汇总表(格式)

拟投入本项目勘察人员汇总表

投标人：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人： （盖章）   　法定代表人或授权代理人：（签字）     日期：   年  月  日

### 4、拟投入的主要勘察人员简历表(格式)

拟投入的主要勘察人员简历表

投标人：

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 技术职称 |  |
| 毕业时间 |  | 毕业学院及专业 |  |
| 拟任职务 |  | 为申请人服务时间 |  |
| 经 历 |
| 年- 年 | 参加过勘察的工程项目名称（类型和金额） | 该项目中任职 |

注：需附人员的身份证、职称证、毕业证、资格证、注册证等相关资料的复印件。

投标人： （盖章）   　法定代表人或授权代理人：（签字）     日期：   年  月  日

### 5、拟投入的主要勘察机械表(格式)

拟投入的主要勘察机械表

投标人：

| 机械 名称 | 规格 型号 | 额定功率或容量或重量 | 厂牌及出厂时间 | 数量（台） | 新旧程度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  | 拥有 | 新购 | 租赁 |  |

投标人： （盖章）   　法定代表人或授权代理人：（签字）     日期：   年  月  日

### 6、拟配备本合同工程主要的试验/测量/质检仪器设备表(格式)

拟配备的主要试验/测量/检验仪器设备表

投标人：

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人： （盖章）   　法定代表人或授权代理人：（签字）     日期：   年  月  日

### 7、目前在勘项目情况一览表(格式)

目前在勘项目情况一览表

投标人：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 所在地址 |  |
| 项目规模（万元） |  |
| 已（计划）投入高级职称 勘察人员数量（人） |  |
| 已（计划）投入中级职称 勘察人员数量（人） |  |
| 已（计划）投入机械/ 设备数量（台） |  |
| 工作周期（起止时间） （年 月/年 月） |  |
| 业主名称 |  |

投标人： （盖章）   　法定代表人或授权代理人：（签字）     日期：   年  月  日

注：1、请将所报在勘项目的合同复印件附后。

2、如有多个在勘项目，每个项目填写一张此表，附后。

### 8、近3年已完勘察项目情况一览表(格式)

近3年已完勘察项目情况一览表

投标人：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 所在地址 |  |
| 工程性质 |  |
| 里程长度/ 建筑面积（Km/m2） |  |
| 概算额（万元） |  |
| 完成日期（年 月） |  |
| 质量评定 |  |
| 业 主 |  |
| 业主评定 |  |
| 备 注 |  |

投标人： （盖章）   　法定代表人或授权代理人：（签字）     日期：   年  月  日

注：1、请将所报已完工程项目的竣工质量评定证明文件、获奖证书复印件附后。

2、如有多个已勘项目，每个项目填写一张此表，附后。

### 9、近 3 年财务状况表(格式)

近 3 年财务状况表

投标人：

附近 3 年的财务状况表。

### 10、联合体成员情况表(格式)

联合体成员情况表

投标人(联合体牵头人)：

| 联合体成员单位名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |
| 拟承担的分部（项）工程数量及其工作量 |  |
| 承担工作量占总工作量的比例（％） |  |
| 完成同类工程的勘察经历 |  |
| 拟配备主要 人员的情况 |  |
| 拟配备主要 勘察机械 |  |
| 其 他 |  |

投标人： （盖章）   　                         联合体成员： （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）             　 日期：   年   月  日

注：本表适用于以联合体形式的投标情况，联合体如有多家成员，则应分别填写本表。

### 11、资格预审更新情况对比表(格式)

资格预审更新情况对比表

投标人：

| 序号 | 更新项目 | 原申请函中情况 | 更新后情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人： （盖章）   　法定代表人或授权代理人：（签字）     日期：   年  月  日

注：本表适用于资格预审情况，在投标时所报人员、设备、机械、资质、业绩等内容变化时，填写本对比表，便于评标工作的进展。

第八章  评标方法和标准

1.总则

1.1为加强对工程勘察评标工作的管理，招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》、《北京市招标投标条例》、《北京市建设工程招标投标监督管理规定》等相应法律、法规、文件的规定，制定本评标方法。

1.2招标人应按规定依法组成评标委员会，代表招标人对投标文件进行评审。

1.3招标人应按综合评估法评审，原则上经评标委员会评审综合得分前 3 名的投标人为中标候选人，招标人应按照推荐顺序，确定排名第一的投标人为中标人。

1.4如果排名第一的投标人主动放弃其中标资格或因未遵循招标文件的要求而被招标人取消其中标资格，则由排名第二的投标人获得中标资格，如此类推；如果前 3 名均放弃中标资格或被招标人取消中标资格，招标人应重新组织招标。

1.5北京市规划委员会勘察设计招标投标管理部门对招标项目的开标、评标、决标实施监督管理。

1.6评标工作必须遵循“科学、择优、公平、公正”的原则。

1.7评标期间，评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露与评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响公正评标的任何活动。

2.评标委员会的工作内容

2.1负责本工程的评标工作，依据招标文件制定的评标方法和相应法规处理评标中出现的问题；

2.2确定评审需要澄清、核实的内容，并提出处理意见；

2.3对投标文件进行初步评审和详细评审，对出现的问题给予处理并提出最终意见；

2.4对投标文件进行综合评审和打分；

2.5指出技术方案存在的须改进的问题；

2.6推荐排名前 3 名的投标人为中标候选人；

2.7填写和提交书面评标报告。

3.评标程序

3.1初步评审；

3.2算术性修正；

3.3澄清；

3.4详细评审；

3.5书面评标报告。

4.评标报告

4.1评标委员会负责填写书面评标报告并递交招标人定标（或受招标人委托确定中标人）。

4.2评标报告包括以下内容：

4.2.1基本情况和数据表；

4.2.2评标委员会成员名单；

4.2.3开标记录；

4.2.4符合要求的投标一览表；

4.2.5废标情况说明；

4.2.6评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

4.2.7经评审的价格或者评分比较一览表；

4.2.8经评审的投标人排序；

4.2.9推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

4.2.10澄清、说明、补正事项纪要。

附表一

技术评审表

投标文件编号：

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强制性标准 | 10 | 完全符合标准、规范要求 | 10 |  |
|  |  |  | 未违反强制性条文、基本符合标准、规范要求 | 3~7 |  |
|  |  |  | 违反强制性条文 | 0 |  |
| 2 | 勘察方案 | 40 | 方案科学、合理，针对性强 | 31~40 |  |
|  |  |  | 方案可行，针对性不强 | 11~30 |  |
|  |  |  | 方案不合理，无针对性 | 0~10 |  |
| 3 | 质量保证措施 | 10 | 体系完整，措施有力 | 6~10 |  |
|  |  |  | 不完整或措施不得力或缺少 | 0~5 |  |
| 4 | 安全保证措施 | 10 | 措施有力、制度健全 | 6~10 |  |
|  |  |  | 措施不得力、制度欠完整 | 0~5 |  |
| 5 | 施工组织 | 10 | 科学、合理，包括拟投入工程中人员结构合理、机械设备得当 | 6~10 |  |
|  |  |  | 其它情况 | 0~5 |  |
| 6 | 进度保证措施 | 10 | 进度安排合理、措施有力 | 6~10 |  |
|  |  |  | 进度安排基本合理、措施欠妥 | 0~5 |  |
| 7 | 勘察服务工作大纲 | 5 | 具有可操作性 | 3~5 |  |
|  |  |  | 不具有可操作性 | 0~2 |  |
| 8 | 成果文件 | 5 | 内容完整、符合规范要求，满足设计要求和工程需要 | 3~5 |  |
|  |  |  | 内容不完整，不满足设计要求和工程需要 | 0~2 |  |
| 技术得分A1 | 100 |  |  |  |
| 评标委员会(签字) |

附表二

商务评审表

投标文件编号：

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 15 | 综合甲级 | 15 |  |
|  |  |  | 专业甲级 | 10 |  |
|  |  |  | 专业乙级 | 5 |  |
| 2 | 技术负责人 | 15 | 为高级工程师(注册岩土工程师)，承担过3项以上类似工程 | 11～15 |  |
|  |  |  | 为工程师(注册岩土工程师)，承担过2项以上类似工程 | 6～10 |  |
|  |  |  | 不具备工程师任职资格，承担过1项以上类似工程 | 1～5 |  |
| 3 | 拟投入专业技术力量 | 25 | 测试、试验项目负责人、审核人、审定人均为高级工程师，技术人员配置合理，项目负责人持有项目经理证书 | 21～25 |  |
|  |  |  | 审核人、审定人为高级工程师，测试、试验项目负责人具中级职称，技术人员队伍较合理 | 16～20 |  |
|  |  |  | 审定人为高级工程师，技术人员队伍欠合理 | 11～15 |  |
|  |  |  | 其它情况 | 3～10 |  |
| 4 | 拟投入机械设备仪器 | 15 | 配置合理、状况良好 | 9～15 |  |
|  |  |  | 配置不合理、状况不好 | 0～8 |  |
| 5 | 类似工程业绩 | 10 | 企业勘察过5个（含5个）以上同等级工程 | 10 |  |
|  |  |  | 企业勘察过3个（含3个）以上同等级工程 | 8 |  |
|  |  |  | 企业勘察过2个（含2个）以上同等级工程 | 6 |  |
| 6 | 履约能力 | 10 | 履约能力强、信誉好 | 6～10 |  |
|  |  |  | 履约能力一般、信誉一般 | 0～5 |  |
| 7 | 质量管理体系 | 10 | 通过认证 | 10 |  |
|  |  |  | 未通过认证 | 0 |  |
| 商务得分A2 | 100 |  |  |  |
| 评标委员会(签字) |

附表三

报价评审表

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价为 有效报价 | 80 | 凡地层类别划分合理，不故意调整地层类别等级或与实际地层出入不大；报价项目完整，不存在严重缺漏作业项目；勘察报价符合《工程勘察设计收费标准》（2002）规定；满足上述规定的报价为有效报价，得分80，否则为0。 |  |  |
| 2 | 比较分值 | 20 | 以各有效报价的算术平均值为准，投标报价与之相比，每下降1%加1分，每上浮1%减1分，加分和减分最多不超过20分。 |  |  |
| 报价得分A3 | 100 |  |  |  |
| 评标委员会(签字) |

附表四

综合得分表

| 序号 | 项 目 | 得分 | 权重 | A×K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术得分 | A1 | K1 |  |
| 2 | 商务得分 | A2 | K2 |  |
| 3 | 报价得分 | A3 | K3 |  |
| 最终得分 | 合计 |  |
| 评标委员会(签字) |

附件三

评标情况汇总表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 评标委员会评审结果 | 投标人名称 | 排名次序 | 投标人综合得分/得票 |
| 推荐中标候选人 | 次序 | 中标候选人名单 |
|  | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
| 评标委员会全体成员签字 | 兹确认上述评标结果属实、有关评审记录见附件。 年 月 日 |
| 招标人决标意见 | 根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，兹确定： 为中标人。 招标人：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 年 月 日 |
| 备注 | 评标报告还应包括以下附件： 投标单位签到表 开标记录表 专家签到表 专家对各方案的评审意见及对中标方案的优化意见 评标打分表或投标记录表 技术标评分编号对照表 废标情况及其它需要说明的问题 其它 |

后   记

随着《中华人民共和国招标投标法》及有关招标投标的各项法律法规的颁布和施行，建设工程勘察设计招标投标工作在北京已正式开展，各建设单位在政府监督之下组织招标的项目较以往有了明显的增加。因这项工作开展时间不长，较其他招标活动有所不同，具有自身特点，多数招标单位包括一些招标代理机构，对于如何组织勘察招标工作，特别是勘察招标文件的编写和开标、评标经验不足。我市目前对勘察招标文件编写没有统一的要求，绝大多数单位在已进行的勘察和设计招标投标中，主要是参考施工招标文件的格式进行编写，对于投标须知、合同主要条款、评标办法等内容完全没有涉及，这对于后续进行的开标、评标带来困难。

为规范招标行为，保障招标人与投标人的合法权益，避免因招标文件表述不清或不全，给双方工作带来的不利影响，北京市规划委员会所属市勘察设计管理处，邀请北京市勘察设计研究院、中航勘察设计研究院、北京逸群工程咨询有限公司共同编制了《北京市建设工程勘察招标文件范本》，主要解决以下问题：

1、确保招标文件的编制符合国家法律法规的要求，体现公开、公正、公平的原则；

2、便于招标人对于勘察工作的要求和招标过程的要求进行尽可能全面的阐述；

3、便于投标人尽可能全面地了解招标人对于勘察工作的要求和投标程序的要求；

4、便于管理部门对招标文件的合法性和后期评审工作的依据进行有效的审核、监督和管理。

该《范本》力求简洁、明了、实用，希望对勘察招标投标工作起到实际的推动作用，在编写过程中，我们得到了建设部、市规划委、市建委招标办的有关领导，参编勘察单位和招标代理机构的大力支持与帮助，在此我们表示衷心的感谢。

由于时间紧张和经验所限，《范本》中还存在许多不完善之处，希望大家在使用过程中及时提出，我们将汇总整理后统一做出调整。

参加编制人员

北京市勘察设计管理处：赵志强  吴鹏

北京逸群工程咨询有限公司：张翠兰  张启龙

中航勘察设计研究院：王笃礼  何怀峰

北京市勘察设计研究院：徐宏声  张彦峰

北京市勘察设计管理处

2004年7月